## Slide 1: Web-automation.ru
Глава 2. Этапы разработки агрегатора
Процесс разработки агрегаторов, основные принципы
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)

## Slide 2: ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)
ЭТАП 1. СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
На первом этапе необходимо установить цели биржи, основные компоненты, а также способ монетизации. Проработка MVP (minimal viable product) - создание базового функционала для выполнения основных задач. Выработать стратегию развития для биржи.
ЭТАП 2. Первичная оценка
Общий прогноз сроков и стоимости, желательный коэффициент точности 0,9(90%).

## Slide 3: ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)
ЭТАП 3. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
После успешного прохождения 2-го этапа разрабатывается техническое задание, где детально проработана структура сайта. Важным пунктом для клиента является макетирование каждой страницы сайта, что в дальнейшем поможет избежать конфликтов.
Максимально информативное составление функциональных требований к каждой странице. Для устранения неоднозначностей необходимо составить строгие критерии к работе логических элементов.
Проработка требований безопасности, SEO продвижения, тестирования.

## Slide 4: ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)
ЭТАП 4. ДЕТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
Детально проработанное ТЗ является фундаментом для планирования затрат времени на определенный функциональный модуль. Умножив количество необходимых часов для разработки на ставку за час, можно с высокой точностью оценить финансовые затраты.
Клиент получает возможность варьировать бюджетом и сроками.

## Slide 5: ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ
ОПЛАТА ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ
При фиксированной оплате труда заказчик заранее устанавливает бюджет для проекта или для текущей фазы.
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)
ЭТАП 5. СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА
TIME AND MATERIAL
Модель работы, при которой оплачивается не результат, а время исполнителя.

## Slide 6: ТЗ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДОГОВОРА
Поэтапная разработка с определенными сроками.
В сроки выполнения необходимо вкладывать на 20% больше времени для решения непредвиденных ситуаций
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)

## Slide 7: ЭТАП 6. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
В рамках проекта каждый этап разбивается на несколько итераций сроком до 14 дней каждая.
ПОДГОТОВКА КОНТЕНТА И SEO
На этапе формирования ТЗ желательно подготовить весь необходимый контент для сайта (картинки и тексты) для максимальной визуализации внешнего вида проекта, собранное семантическое ядро поможет эффективно внедрить систему.
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)

## Slide 8: ЭТАП 7. ВНЕДРЕНИЕ
Основные этапы внедрения программного продукта:
обследование;
настройка системы (программного продукта);
тестирование системы;
опытная эксплуатация;
промышленная эксплуатация.
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)

## Slide 9: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническая
Пользовательская
web-automation.ru Создание агрегатора
Раянов Руслан (http://vk.com/hecrus)
При создании программы, одного лишь кода, как правило, недостаточно. Должен быть предоставлен некоторый текст, описывающий различные аспекты того, что именно делает код.